**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ**

**№29-Д от 29.03.2021 г.**

*О внесении изменений в постановление Главы Администрации*

*местного* *самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 г.*

*№52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Разработка*

*проектно-сметной документации для строительства, капитального*

*ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности,*

*расположенных на территории муниципального образования*

*Моздокский район, на 2018-2022 годы»*

### Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решений Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 года № 356 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. № 228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и № 349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей Моздокского района от 11.02.2021 года № 360 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г. № 349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях сбалансированного исполнения программы,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район, на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 года №52-Д:

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район»

1.2. продлить срок реализации муниципальный программы Моздокского района «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район» до 2023 года.

1.3. изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.4. изложить приложение №1 «Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.5. изложитьприложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования - Моздокский район»

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 недель со дня его утверждения.

4. Постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.03.2020 г. № 12-Д «О внесении изменений в постановление от 18.12.2017 года №52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования – Моздокский район, на 2018-2022 годы» признать утратившим силу.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации О. Яровой

Исп. Г. Багаев, тел.: 3-29-85

*Приложение №1*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№29-Д от 29.03.2021 г.*

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Разработка проектно-сметной документации для строительства,

капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной

собственности, расположенных на территории муниципального

образования Моздокский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Соисполнители программы | Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района, Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района, отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района. |
| Участники программы | МУП «Проектно-производственное бюро»,  отдел по экономическим вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Цели программы | - привлечение инвестиций в муниципальные образования;  - строительство и реконструкция учреждений бюджетной сферы;  - решение вопросов социально-экономического значения;  - создания благоприятных и комфортных условий проживания жителей Моздокского района. |
| Задачи программы | - разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать, либо планируемые к строительству за счет получения государственных капитальных вложений;  - получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства либо реконструкции. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Наличие проектно-сметной документации на объект, в том числе:  2018 год -0;  2019 год - 3;  2020 год - 0;  2021 год - 3;  2022 год - 3;  2023год -1;  Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект, в том числе:  2018 год – 0;  2019 год - 0;  2020 год - 4;  2021 год - 3;  2022 год – 3;  2023 год – 1; |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 этап, 2018-2023 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Бюджет МО Моздокский район, затраты всего составят 6969,3 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 1103,1 тыс. рублей;  2020 год – 5033,0 тыс. рублей;  2021 год – 6561,7 тыс. рублей.  2022 год – 4432,3 тыс. рублей.  2023 год-3500, тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере образования Моздокского района на 1объект;  Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере культуры Моздокского района на 1 объект;  Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере ЖКХ Моздокского района на 9 объектов. |

*Приложение №2*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№29-Д от 29.03.2021 г.*

**Перечень**

**и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование Программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования - Моздокский район» | | | | | | | | | | | |
|  | | Цели: - привлечение инвестиций в муниципальное образование;  - строительство и реконструкция учреждений бюджетной сферы;  - решение вопросов социально-экономического значения;  - создания благоприятных и комфортных условий проживания граждан Моздокского района. | | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи: - разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать либо к строительству за счет получения государственных капитальных вложений;  - получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства либо реконструкции. | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование Показателя (целевой индикатор) | | Ед. изм. | | | Значение целевого индикатора Программы | | | | | |  | Исходные показатели  базового года |
| 2018 год | | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | **1. В сфере образования Моздокского района** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания ДЮСШ №1 в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | | шт | | | - | | - | - | 1 | - | - | нет |
| 1.2. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания ДЮСШ №1 в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | | шт | | | - | | - | - | 1 | - | - | нет |
|  | | **2. В сфере культуры** **Моздокского района** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Наличие проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания детской художественной школы в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | | | шт | | | - | - | - | - | 1 | - | нет |
| 2.2. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания детской художественной школы в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | | | шт | | | - | - | - | - | 1 | - | нет |
|  | | **3. В сфере ЖКХ Моздокского района** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Наличие проектно-сметной документации на объект «Строительство водопроводной сети 1,9 км с бурением скважины в с. Елбаево, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | - | - | 1 | - | - | нет |
| 3.1.2. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство водопроводной сети 1,9 км с бурением скважины в с. Елбаево, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | - | - | 1 | - | - | нет |
| 3.2.1. | Наличие проектно-сметной документации на объект «Строительство водопроводной сети 0,9 км с бурением скважины по ул. Элеваторная ст. Черноярская, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | - | - | - | 1 | - | нет |
| 3.2.2. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство водопроводной сети 0,9 км с бурением скважины по ул. Элеваторная ст. Черноярская, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | - | - | - | 1 | - | нет |
| 3.3.1. | Наличие проектно-сметной документации на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут с устройством канализационной насосной станции подачи сточных вод на очистку п. Садовый, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | 1 | - | - | - | - | нет |
| 3.3.2. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут с устройством канализационной насосной станции подачи сточных вод на очистку п. Садовый, Моздокский район,  РСО-Алания» | | | | шт | | - | - | 1 | - | - | - | нет |
| 3.4.1. | Наличие проектно-сметной документации на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут п. Притеречный, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | 1 | - | - | - | - | нет |
| 3.4.2. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут п. Притеречный, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | - | 1 | - | - | - | нет |
| 3.5.1. | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Реконструкция очистных сооружений ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | 1 | - | - | - | - | нет |
| 3.5.2. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция очистных сооружений ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | | | | шт | | - | - | 1 | - | - | - | нет |
| 3.6.1. | Наличие проектно-сметной документации на объект «Реконструкция системы водоснабжения г. Моздок и населенных пунктов Моздокского района (с. Виноградное и с. Сухотское)» | | | | шт | | - | - | - | 1 | - | - | нет |
| 3.6.2. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция системы водоснабжения г. Моздок и населенных пунктов Моздокского района (с. Виноградное и с. Сухотское)» | | | | шт | | - | - | - | 1 | - | - | нет |
| 3.7.1. | Наличие проектно-сметной документации на объект «Реконструкция системы водоснабжения ст. Терская Моздокского района» | | | | шт | | - | - | - | - | 1 | - | нет |
| 3.7.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция системы водоснабжения ст. Терская Моздокского района» | | | | шт | | - | - | - | - | 1 | - | нет |
| 3.8.1. | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция системы водоснабжения с. Троицкое Моздокского района» | | | | шт | | - | - | - | - | - | 1 | нет |
| 3.8.2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция системы водоснабжения с.Троицкое Моздокского района» | | | | шт | | - | - | - | - | - | 1 | нет |
| 3.9.1. | Наличие сметной документации на объекты для строительства жилья по договору найма жилого помещения. Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной документации. | | | | шт | | - | - | 1 | - | - | - | нет |

*Приложение №3*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№29-Д от 29.03.2021 г.*

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **В сфере образования Моздокского района** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания ДЮСШ №1 в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Управление образования АМС Моздокского района | 2021 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  | 646,572 |  |  |
| 2 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания ДЮСШ №1 в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Управление образования АМС Моздокского района | 2021 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  | 81,835 |  |  |
| **В сфере культуры Моздокского района** | | | | | | | | | |  |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания детской художественной школы в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2022 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  |  | 362,3 |  |
| 4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания детской художественной школы в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2022 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  |  | 70,0 |  |
| **В сфере ЖКХ Моздокского района** | | | | | | | | | |  |
| 5 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство водопроводной сети 1,9 км с бурением скважины в с. Елбаево, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2021 | Бюджет муниципального образования Моздокский район, |  |  |  | 2399 |  |  |
| 6 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство водопроводной сети 1,9 км с бурением скважины в с. Елбаево, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2021 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  | 101 |  |  |
| 7 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство водопроводной сети 0,9 км с бурением скважины по ул. Элеваторная ст. Черноярская, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2022 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  |  | 2100,0 |  |
| 8 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство водопроводной сети 0,9 км с бурением скважины по ул. Элеваторная ст. Черноярская, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2022 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 9 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут с устройством канализационной насосной станции подачи сточных вод на очистку п. Садовый, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2019 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  | 297,0 |  |  |  |  |
| 10 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут с устройством канализационной насосной станции подачи сточных вод на очистку п. Садовый, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2020 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  | 0 | 501,6113 |  |  |  |
| 11 | Изготовление проектной документации внешнего электроснабжения объекта «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут с устройством канализационной насосной станции подачи сточных вод на очистку п. Садовый, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2020 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  | 35,0 |  |  |  |
| 12 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут п. Притеречный, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2019 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  | 297,0 |  |  |  |  |
| 13 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут п. Притеречный, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2020 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  | 491,0779 |  |  |  |
| 14 | Изготовление проектной документации внешнего электроснабжения объекта «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут п. Притеречный, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2020 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  | 35,0 |  |  |  |
| 15 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция очистных сооружений ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2019 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  | 297,0 |  |  |  |  |
| 16 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция очистных сооружений ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2020 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  | 517,0913 |  |  |  |
| 17 | Изготовление проектной документации внешнего электроснабжения объекта «Реконструкция очистных сооружений ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2020 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  | 35,0 |  |  |  |
| 18 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция системы водоснабжения г. Моздок и населенных пунктов Моздокского района (с. Виноградное и с. Сухотское)» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2021 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  | 3233,333 |  |  |
| 19 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция системы водоснабжения г. Моздок и населенных пунктов Моздокского района (с. Виноградное и с. Сухотское)» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2021 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 20 | Изготовление проектно-сметной документации на бурение 2-х скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Сухотского Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района. | 2020 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 21 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция системы водоснабжения ст. Терская Моздокского района» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района | 2022 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  |  | 1000,0 |  |
| 22 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция системы водоснабжения ст. Терская Моздокского района» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района | 2022 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  |  | 500,06 |  |
| 23 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция системы водоснабжения с. Троицкое Моздокского района» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района | 2023 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| 24 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция системы водоснабжения с.Троицкое Моздокского района» | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района | 2023 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 25 | Изготовление сметной документации на объекты для строительства жилья по договору найма жилого помещения. Получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной документации. | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования Моздокский район |  |  | 39,75 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 1103,1 | 1804,5305 | 6561,7 | 4432,3 | 3500 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

" Разработка проектно- сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов

муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования -Моздокский район"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | КБК | | | | Расходы (тыс.руб.),годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018-2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | "Разработка проектно -сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования -Моздокский район" | Всего | Х | Х | Х | Х | 17 130,1 | 0,0 | 1 103,1 | 5 033,0 | 6 561,7 | 4 432,3 | 3 500,0 |
| Подпрограмма | "Разработка проектно -сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования -Моздокский район" | Всего | Х | Х | Х | Х | 17 130,1 | 0,0 | 1 103,1 | 5 033,0 | 6 561,7 | 4 432,3 | 3 500,0 |
| *Основное мероприятие* | "Раработка проектно сметной документации на объекты, которые планируются реконструировать, либо планируемые к строительству" | Всего | Х | Х | Х | Х | 17 130,1 | 0,0 | 1 103,1 | 5 033,0 | 6 561,7 | 4 432,3 | 3 500,0 |
| Мероприятие (направление расходов) | Расходы по изготовлению проектно-сметных документаций с положительным заключнием государственной экспертизы на объекты | Администрация местного самоуправления Моздокского района | 522 | 0113 | 1600161610 | 244 | 17 130,1 | 0,0 | 1 103,1 | 5 033,0 | 6 561,7 | 4 432,3 | 3 500,0 |