**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ**

№2-Д от 09.01.2023 г.

*Об утверждении Правил проведения проверки инвестиционных*

*проектов на предмет эффективности использования средств*

*бюджета муниципального образования Моздокский район,*

*направляемых на капитальные вложения*

Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,

постановляю:

1. Утвердить Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на капитальные вложения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Методику оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на капитальные вложения согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу:

Постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.08.2014 года №29-Д «Об утверждении Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения»;

Постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.08.2014 года №28-Д «Методика оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на капитальные вложения»;

5. Определить Администрацию местного самоуправления Моздокского района уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Моздокский район по проведению проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

6. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Р. Адырхаев

Исп: Е. Горбанева, тел: 3-42-36

К. Галкова, тел: 3-21-34

*Приложение №1*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№2-Д от 09.01.2023 г.*

ПРАВИЛА

проведения проверки инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования

средств бюджета муниципального образования

Моздокский район,

направляемых на капитальные вложения

I Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых из бюджета муниципального образования Моздокский район (далее – местный бюджет), на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка проводится для принятия в установленном порядке решения о предоставлении средств местного бюджета:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Моздокский район, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;

б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Моздокский район;

в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Моздокский район, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана, утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;

г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Моздокский район;

д) в виде субсидий на предоставление из бюджета муниципального образования Моздокский район местным бюджетам муниципальных образований городского и сельских поселений Моздокского района на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также на софинансирование капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность поселений Моздокского района.

4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=05CF46557EDB6B0852C6A826CC5DFEB0D34AB0EF4EF6C23B485DD812CB0EA5BE9092F93AA1087B1B369954CFEC33225E3BA84643B0EBA76Cg730H) настоящих Правил, в случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 5 млн. рублей, а также по решениям Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).

Проверка осуществляется Проектным офисом муниципального образования Моздокский район с привлечением отраслевых структурных подразделений, в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=05CF46557EDB6B0852C6A826CC5DFEB0D34AB5EE45F8C23B485DD812CB0EA5BE9092F93AA1087A1C3B9954CFEC33225E3BA84643B0EBA76Cg730H) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - методика).

Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной муниципальным заказчиком – главным распорядителем (предполагаемым главным распорядителем) для осуществления проверки инвестиционных проектов, в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=05CF46557EDB6B0852C6A826CC5DFEB0D34AB5EE45F8C23B485DD812CB0EA5BE9092F93AA1087A1C3B9954CFEC33225E3BA84643B0EBA76Cg730H).

Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=05CF46557EDB6B0852C6A826CC5DFEB0D34AB0EF4EF6C23B485DD812CB0EA5BE9092F93AA1087A1A379954CFEC33225E3BA84643B0EBA76Cg730H) настоящих Правил, независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества. Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения, представляются в Проектный офис муниципального образования Моздокский район, для информации.

5. Плата за проведение проверки не взимается.

6. Отдел по экономическим вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

II. Критерии оценки эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

7. Качественные критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии), определяют необходимость реализации предлагаемых инвестиционных проектов за счет средств местного бюджета.

Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития муниципального образования Моздокский район, стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

в) комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Моздокский район, проверка по этому критерию также включает представление отделом по управлению имуществом Администрации местного самоуправления Моздокского района подтверждения отсутствия в казне муниципального образования Моздокский район объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

ж) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района о строительстве, приобретении в муниципальную собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем [подпункта "а"](consultantplus://offline/ref=4716D83BA82A8ABB89C1329CFCD9659CC9E348CD5338E82412B84D3F3BC441C34BA13687073E2E9B4584DD3D4B7CFCD2DD36E17266592F33O0OFJ), [абзаце третьем подпункта "в"](consultantplus://offline/ref=4716D83BA82A8ABB89C1329CFCD9659CC9E348CD5338E82412B84D3F3BC441C34BA13687073E2E9A4384DD3D4B7CFCD2DD36E17266592F33O0OFJ), [подпункте "д"](consultantplus://offline/ref=4716D83BA82A8ABB89C1329CFCD9659CC9E348CD5338E82412B84D3F3BC441C34BA13687073E2E9A4184DD3D4B7CFCD2DD36E17266592F33O0OFJ) пункта 3 настоящих Правил, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также за исключением инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

8. Качественный критерий, предусмотренный [подпунктом "з" пункта 7](consultantplus://offline/ref=62A55533A3AFE5B17A53AB044BAA98772061EC5168F5F36BC6177BE014EEF385C33089F2BE326AAAA543441B4CBEC370E1CE34051243A21Bp7mCJ) настоящих Правил, не применяется к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

Качественные критерии, предусмотренные [подпунктами "и"](consultantplus://offline/ref=C7631DB742406B80C2B2C59E6E0D1310249962B7F8ACD370247F19A871BB62EF4F2D877649C67A8B50EFDD364601354EE418202D5EE5DEC8jBpAJ) и ["к" пункта 7](consultantplus://offline/ref=C7631DB742406B80C2B2C59E6E0D1310249962B7F8ACD370247F19A871BB62EF4F2D877649C67A8A57EFDD364601354EE418202D5EE5DEC8jBpAJ) настоящих Правил, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

Качественный критерий, предусмотренный [подпунктом "к" пункта 7](consultantplus://offline/ref=C7631DB742406B80C2B2C59E6E0D1310249962B7F8ACD370247F19A871BB62EF4F2D877649C67A8A57EFDD364601354EE418202D5EE5DEC8jBpAJ) настоящих Правил, не применяется в отношении инвестиционных проектов, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным [постановлением](consultantplus://offline/ref=1E8A3693EFEC817B9C726FAFB09A352FAFE0772F9A411AB680CBC976480BF1EDB7B628E44EBB95BBD8F80183BFN7r4J) Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. №1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации". Заявителем представляется документальное подтверждение об используемой экономически эффективной проектной документации повторного использования.

9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

10. Проверка по качественному критерию, предусмотренному [подпунктом "з" пункта 7](consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C258978C1CCBCBF431397BECD82016D56A1846F494D35212B8E1144410ED522246CA101DD5D0552CB6CE9TC73I) настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки предполагаемый главный распорядитель средств местного бюджета (далее - главный распорядитель) представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации в схожих с рассматриваемым инвестиционным проектом климатических, геологических и сейсмических условиях. При выборе проекта-аналога предполагаемый главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект состоит из нескольких самостоятельных объектов капитального строительства (отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства), допускается представление отдельных проектов-аналогов для каждого объекта капитального строительства (этапа строительства, реконструкции), входящего в состав рассматриваемого инвестиционного проекта.

В случае отсутствия проектов-аналогов, соответствующих требованиям, предусмотренным [абзацем вторым](#Par1) настоящего пункта, в качестве проекта-аналога могут быть представлены документально подтвержденные сведения о проекте, имеющем положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства), из которого могут быть исключены или в который могут быть добавлены виды и комплексы работ, затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования в целях максимального приближения его характеристик к характеристикам рассматриваемого инвестиционного проекта. При этом в случае если затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования не могут быть подтверждены проектом-аналогом, допускается представление общедоступной информации о рыночных ценах поставки и монтажа идентичных машин и оборудования, соответствующей требованиям [части 18 статьи 22](consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C258978C6CCBFB44A1397BECD82016D56A1846F494D35212B8C1642410ED522246CA101DD5D0552CB6CE9TC73I) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Проверка по качественному критерию, предусмотренному [подпунктом "з" пункта 7](consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32B808D21C258978C1CCBCBF431397BECD82016D56A1846F494D35212B8E1144410ED522246CA101DD5D0552CB6CE9TC73I) настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

11. Проверка по количественному критерию, предусмотренному [подпунктом "б" пункта 9](consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2AEBA91C0E4C326C277655B37A09860B6C5AF359F68CE44154D9142F96876A7701B39223A865744oDM6J) настоящих Правил, объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующим укрупненным нормативом цены строительства, утвержденным в соответствии с [частью 11 статьи 8.3](consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2A9BA91C0EDC326C277655B37A09860B6C5AF369F69CB4D45178146B03C78B8730627232486o5M7J) Градостроительного кодекса Российской Федерации или применяемым в соответствии с [частью 2 статьи 3](consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2AFBF96CAEDC326C277655B37A09860B6C5AF359F68CE47194D9142F96876A7701B39223A865744oDM6J) Федерального закона от 26 июля 2017 г. N 191-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а в случае его отсутствия - путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном [абзацами вторым-четвертым пункта 10](consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2AEBA91C0E4C326C277655B37A09860B6C5AF369B639B175513C812BE237BA56D073923o2M4J) настоящих Правил.

Количественный критерий, предусмотренный [подпунктом "б"](consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2AEBA91C0E4C326C277655B37A09860B6C5AF359F68CE44154D9142F96876A7701B39223A865744oDM6J) пункта 9 настоящих Правил, не применяется в отношении инвестиционных проектов, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных [частью 2 статьи 8.3](consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2A9BA91C0EDC326C277655B37A09860B6C5AF369761C94D45178146B03C78B8730627232486o5M7J) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному [подпунктом "б" пункта 9](consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61B7403BA0B8F8A2AEBA91C0E4C326C277655B37A09860B6C5AF359F68CE44154D9142F96876A7701B39223A865744oDM6J) настоящих Правил, в случае приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

12. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется [Методикой](consultantplus://offline/ref=C4CBF040BEC1AC34A703F26A64B78067B7E18952E965BDB99F8F5A281997494DFCF4B40DAEEADF813DC8BD38D8C39ADB02198B8B5203CC2B35d7J).

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

13. Заявители представляют в Администрацию местного самоуправления Моздокского района подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им должностным лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки по [форме](consultantplus://offline/ref=F12AE05D3759F3633C0950FBA1E5A2BFDBF58F691451F1D35A199104FFAB3EF54CF3B9505E6D74BE1ECB121B03E6CDE5F54D63211449B06C7BV2L), согласно приложению №1 к настоящим Правилам;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по [форме](consultantplus://offline/ref=F12AE05D3759F3633C0950FBA1E5A2BFDBF58F691451F1D35A199104FFAB3EF54CF3B9505E6D74BE1ECB121B03E6CDE5F54D63211449B06C7BV2L), согласно приложению №2 к настоящим Правилам;

в) обоснование экономической целесообразности осуществления капитальных вложений в соответствии с [пунктом 15](consultantplus://offline/ref=F12AE05D3759F3633C0950FBA1E5A2BFDBF58A6A1558F1D35A199104FFAB3EF54CF3B9505E6D74B91CCB121B03E6CDE5F54D63211449B06C7BV2L) настоящих Правил, согласованное с Управлением финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района;

г) копия утвержденного задания на проектирование, подготовленного по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, согласованного с Управлением финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=7E8BA9930C59B06B4C127B5112FD1424657DEBB5B59D00C45CA2A1E4B83B4A2B36CBD0C6CD89D3AE728225A8F8A5D39D5EDA79F67BC46B1BFEX2L) Российской Федерации;

з) отчет об оценке приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанный в [абзаце третьем пункта 11](consultantplus://offline/ref=7E8BA9930C59B06B4C127B5112FD1424657AEBB5B59400C45CA2A1E4B83B4A2B36CBD0C6CD88D2A9708225A8F8A5D39D5EDA79F67BC46B1BFEX2L) настоящих Правил, - в отношении объектов недвижимого имущества;

и) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

к) копия положительного заключения об эффективности использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, выданного по согласованию с Главой Администрации местного самоуправления Моздокского района по результатам проверки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в соответствии с методикой - в случае если предполагается софинансирование создания или приобретения таких объектов за счет средств федерального бюджета;

л) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и результаты интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=7B8DC324180B8F62DB39BA206E74D4EE221DBA9CEF26FEC763A8A75B1619066973D41666B5402130E53FA4C57D0EE0D1757CCD7EDFE138C6WFX4L);

14. Документы, указанные в [подпунктах "д"](consultantplus://offline/ref=E03954159BBB62B7C45CA4683E2E60192E95FF745ADB3880AADDED19435B60D44FBDFA969AD89571FFE6BECEFB5C92C1FF70F9B199D41F20EBpEL) - ["ж" пункта 13](consultantplus://offline/ref=E03954159BBB62B7C45CA4683E2E60192E95FF745ADB3880AADDED19435B60D44FBDFA969AD89571F9E6BECEFB5C92C1FF70F9B199D41F20EBpEL) настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение либо о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета.

Документы, указанные в [подпунктах "г"](consultantplus://offline/ref=A32CE3BB10CEBBC5A54736969A796FAF98FA79948E6559779C30EB8C991728CB35C519D62C0FFA2A358A3C7D6C698D5EA9E0BF9DF3343A83gEr0L) - ["ж"](consultantplus://offline/ref=A32CE3BB10CEBBC5A54736969A796FAF98FA79948E6559779C30EB8C991728CB35C519D62C0FFA2A308A3C7D6C698D5EA9E0BF9DF3343A83gEr0L) [пункта 13](consultantplus://offline/ref=A32CE3BB10CEBBC5A54736969A796FAF98FA79948E6559779C30EB8C991728CB35C519D3275BAB6B618C692F363C8341A8FEBDg9rEL) настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

15. Обоснование экономической целесообразности осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г) источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования;

16. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям [Методики](consultantplus://offline/ref=E1932101135AD89DCCC8138763C787F6BC4F796697BE545EE17A69784D6DC5F7697C2E5E740141BF191E60AFAE4FA4F21153F03D7486FCA6U8JCM).

17. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, Администрация местного самоуправления Моздокского района устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 дней, для устранения таких недостатков.

18. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных [пунктами 13](consultantplus://offline/ref=E1932101135AD89DCCC8138763C787F6BC4F7C679CB0545EE17A69784D6DC5F7697C2E5E740141BC171E60AFAE4FA4F21153F03D7486FCA6U8JCM) и [14](consultantplus://offline/ref=E1932101135AD89DCCC8138763C787F6BC4F7C679CB0545EE17A69784D6DC5F7697C2E5E740141BD191E60AFAE4FA4F21153F03D7486FCA6U8JCM) настоящих Правил, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

19. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.

20. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 3 месяцев.

IV. Выдача заключения

об эффективности инвестиционного проекта

21. Результатом проверки является заключение Проектного офиса Администрации местного самоуправления Моздокского района, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по форме, согласно приложению №3 к настоящим Правилам.

22. Положительное заключение Проектного офиса Администрации местного самоуправления Моздокского района является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели, предусмотренные [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CA5AF47CC211DC2CF997B8A6A6FDC5A6D76FCECAD28D58E0B57AD4CEBCD40480D6038B4F19C5C3F8D577ED30BAE29U0V1M) и ["б" пункта 9](consultantplus://offline/ref=C6EF3AE28B6C46D1117CA5AF47CC211DC2CF997B8A6A6FDC5A6D76FCECAD28D58E0B57AD4CEBCC41440D6038B4F19C5C3F8D577ED30BAE29U0V1M) настоящих Правил, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.

23. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с [абзацем вторым пункта 22](consultantplus://offline/ref=1A611133C303B12CB1DA86671A8DBB584CD570D83EE455FE11E9AE66506FFB330EBB77F9BE82C2DAE222932BD02CF238F46A646FD6FA6ABBU8eEM) настоящих Правил, является основанием для подготовки в установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского района порядке предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств из местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

24. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

25. Заключение подписывается Председателем Проектного офиса Администрации местного самоуправления Моздокского района.

|  |
| --- |
| *Приложение №1 к Правилам*  *проведения проверки*  *инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета*  *муниципального образования*  *Моздокский район, направляемых на капитальные вложения*  *Главе Администрации*  *местного самоуправления*  *Моздокского района* |

Заявление на проведение проверки

инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного проекта (титульное название объекта) на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:

1.

2.

...

"\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
  
Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
(подпись) (расшифровка подписи)

|  |
| --- |
| *Приложение №2 к Правилам*  *проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета*  *муниципального образования*  *Моздокский район, направляемых на капитальные вложения* |

Форма паспорта

инвестиционного проекта, представляемого для проведения

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Цель инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Срок реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества и (или) иные инвестиции в основной капитал)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Предполагаемые главный распорядитель средств местного бюджета и заказчик (в случае заключения муниципального контракта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (нужное подчеркнуть):  
полное и сокращенное наименование юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
организационно-правовая форма юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
место нахождения юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(ссылка на документ об утверждении проектной документации, копия  
документа прилагается)

Наличие отчета об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(ссылка на документ, копия отчета прилагается)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(ссылка на документ, копия заключения прилагается или номер подпункта и пункта статьи 49 [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338), в  
соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации не проводится)

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (далее – стоимость инвестиционного проекта) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - \_\_\_\_ г.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет \_\_\_\_\_\_\_ млн. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. рублей <\*>;

10. Технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Стоимость, включая НДС, в текущих ценах <\*\*>/в ценах соответствующих лет (млн. рублей) |
| Стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| приобретение объекта недвижимого имущества |  |
| прочие затраты |  |

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах<\*\*>/в ценах соответствующих лет) | Источники финансирования инвестиционного проекта | | | |
|  |  | Средства местного бюджета (в текущих ценах<\*\*>/в ценах соответствующих лет) | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и федерального бюджетов (в текущих ценах <\*\*>/в ценах соответствующих лет) | Собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (в текущих ценах <\*\*>/в ценах соответствующих лет) | Другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах <\*\*>/в ценах соответствующих лет) |
| Инвестиционный проект – всего, в том числе: 20\_\_ год 20\_\_ год 20\_\_ год ........... из них: этап I (пусковой комплекс) – всего, в том числе: 20\_\_ год 20\_\_ год 20\_\_ год этап II (пусковой комплекс) – всего, в том числе: 20\_\_ год 20\_\_ год 20\_\_ год .......... этап \_ (пусковой комплекс) – всего, в том числе: 20\_\_ год 20\_\_ год 20\_\_ год |  |  |  |  |  |

12. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Отношение стоимости инвестиционного проекта, в текущих ценах <\*\*> к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района  Управление Финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района  Главный распорядитель  средств местного бюджета | Фамилия, имя, отчество (должность, подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |
| Юридическое лицо | Фамилия, имя, отчество (должность, подпись)   "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |

<\*> Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район.

<\*\*> В ценах года расчета стоимости инвестиционного проекта, указанной в пункте 9 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

|  |
| --- |
| *Приложение №3 к Правилам*  *проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета*  *муниципального образования Моздокский район, направляемых на капитальные вложения* |

Форма заключения

о результатах проверки инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования средств бюджета

муниципального образования Моздокский район, направляемых

на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организации заявителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок реализации инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на основе количественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в том числе по отдельным критериям, % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

значение интегральной оценки эффективности, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Проектного офиса | Фамилия, имя, отчество  (должность, подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  М.П. |

*Приложение №2*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№2-Д от 09.01.2023 г.*

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств бюджета

муниципального образования Моздокский район,

направляемых на капитальные вложения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично из местного бюджета.

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

II. Состав, порядок определения баллов оценки

качественных критериев и оценки эффективности

на основе качественных критериев

4. Оценка эффективности осуществляется на основе качественных критериев, предусмотренных [пунктом 7](consultantplus://offline/ref=147C1A8706DCBD468C5E76178A7E7B412C799A0159217C1FD8EB67A8383A1E3E72C85A7806B6C27047DC1F2D77819A9BA120918C95E9E574rA57J) Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Моздокский район, направляемых на капитальные вложения.

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:



где:

бli - балл оценки i-го качественного критерия;

К1 - общее число качественных критериев;

К1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены [пунктами 7](consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AF9A824BC6A6295F086B5A64058CECEACBA003E8E305723403296D9B1B40BF41DD82DB14DC801FF3655S6L) - [18](consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AF9A824BC6A6295F086B5A64058CECEACBA003E8E3057224F3496D9B1B40BF41DD82DB14DC801FF3655S6L) Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в [графе 3 таблицы 1](consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AF9A824BC6A6295F086B5A64058CECEACBA003E8E3057214C3496D9B1B40BF41DD82DB14DC801FF3655S6L) "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения 1 к Методике.

Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев Ч1, рассчитанная в соответствии с [пунктом 5](consultantplus://offline/ref=A78B460D9908BDE78E414909B74F815AF9A824BC6A6295F086B5A64058CECEACBA003E8E305723413296D9B1B40BF41DD82DB14DC801FF3655S6L) настоящей Методики, равняется 100%), подлежат дальнейшей проверке на соответствие количественным критериям.

Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным критериям и проверке правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта и возвращаются заявителю.

7. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в [приложении 3](consultantplus://offline/ref=AD894F739A69BDD8761E583AA2306A1F27E93BA6FAA96E5B522E9A0C7EBC86C935662483633AF7F433468C8CA3331F288E3A4B173DC0C4D8q9q2G) к Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта, по согласованию со структурным подразделением Администрации местного самоуправления Моздокского района, осуществляющим координацию деятельности в соответствующем направлении.

8. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития муниципального образования Моздокский район и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному (одной) из приоритетов (целей) в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

9. Критерий - комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ.

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, включенных в указанные программы, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей программы и реквизиты документа об ее утверждении, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта;

б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные программы – заключение структурного подразделения Администрации местного самоуправления Моздокского района, осуществляющего координационную деятельность в соответствующих направлениях на территории Моздокского района, содержащее оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территории Моздокского района.

10. Критерий - необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий, отнесенных к предмету их ведения:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);

в) без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

11. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей аналогов в районе;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).

12. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объекта недвижимого имущества муниципальной собственности, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено муниципальными программами, утвержденными Главой Администрации местного самоуправления Моздокского района либо предусмотрено решением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района и нормативными правовыми актами (проектами нормативных правовых актов) Администрации местного самоуправления Моздокского района. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования).

13. Критерий - наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений органов местного самоуправления о строительстве, приобретении в муниципальную собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта, или реквизиты решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также документально подтвержденное обязательство муниципального образования Моздокский район по финансовому обеспечению инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства либо приобретение объектов недвижимого имущества, не относящихся к муниципальной собственности муниципального образования Моздокский район.

14. Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель предоставляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в Российской Федерации, по месту расположения земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект капитального строительства.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению, а также по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, приведена в приложении 4 к Методике.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, подготовка обоснования инвестиций в строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (далее - обоснование инвестиций) для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества заявитель предоставляет обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

15. Критерий - соответствие задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства (далее - задание на проектирование) обоснованию инвестиций и заключению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций - в отношении объектов капитального строительства (в случае, если подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной).

Балл, равный 1, присваивается в случае, если задание на проектирование соответствует обоснованию инвестиций и заключению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет:

- копию утвержденного задания на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, согласованного с субъектом бюджетного планирования;

- письмо, подписанное руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом), подтверждающее соответствие утвержденного задания на проектирование обоснованию инвестиций и заключению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Наименование объекта капитального строительства, место размещения объекта капитального строительства и мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, указанные в данном письме, должны соответствовать аналогичным данным, указанным в утвержденном задании на проектирование и в заключении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

Критерий не применим для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта не является обязательной.

16. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) - наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета муниципального образования Моздокский район на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств бюджета муниципального образования Моздокский район на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета. Подтверждением указанного положения является согласованное с субъектом бюджетного планирования задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

17. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обосновано, что использование экономически эффективной проектной документации повторного использования невозможно или нецелесообразно в случаях, установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации". Заявителем представляется документальное подтверждение об используемой экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

Критерий не применим в отношении объектов капитального строительства, подготовка обоснования инвестиций для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

18. Критерий - наличие в местном бюджете средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, объекта недвижимого имущества после реализации проекта.

Балл, равный 1, присваивается в случае наличия в полном объеме средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества).

III. Состав, порядок определения баллов оценки

и весовых коэффициентов количественных критериев

и оценки эффективности на основе количественных критериев

19. Оценка эффективности осуществляется на основе количественных критериев, предусмотренных пунктом 9 Правил.

20. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:



где:

б2i - балл оценки i-го количественного критерия;

pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

К2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

21. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 22 - 27 Методики.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа (назначения) инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении №2 к Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе 3 таблицы 2 "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" приложения №1 к Методике.

22. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

23. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Проверка по данному критерию объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящей Методики.

Проверка по данному критерию приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем на 2 процента.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 7% хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (созданного) или приобретаемого в ходе реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России.

Критерий не применим для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта является обязательной.

24. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

25. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества).

26. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема или инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:



где:

иi - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Критерий не применим для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта является обязательной.

27. Критерий - учет выводов технологического и ценового аудита обоснования инвестиций о возможности оптимизации выбранных основных архитектурно-художественных, технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно-технических и иных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных и отделочных материалов, сокращения сроков и этапов строительства, стоимости строительства в целом и отдельных этапов - в отношении объектов капитального строительства (в случае, если подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной).

Балл, равный 1, присваивается, если выводы технологического и ценового аудита обоснования инвестиций учтены.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет:

копию утвержденного задания на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, согласованного с субъектом бюджетного планирования;

письмо, подписанное руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом), подтверждающее учет в рамках утвержденного задания на проектирование выводов технологического и ценового аудита обоснования инвестиций о возможности оптимизации выбранных основных архитектурно-художественных, технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно-технических и иных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных и отделочных материалов, сокращения сроков и этапов строительства, стоимости строительства в целом и отдельных этапов. Наименование объекта капитального строительства, место размещения объекта капитального строительства и мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, указанные в данном письме, должны соответствовать аналогичным данным, указанным в утвержденном задании на проектирование и в заключении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

Критерий не применим для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта не является обязательной.

IV. Расчет интегральной оценки эффективности

28. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8,

где:

Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 "Расчет интегральной оценки эффективности" приложения 1.

29. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансового обеспечения полностью или частично из бюджета муниципального образования Моздокский район.

|  |
| --- |
| *Приложение №1*  *к Методике оценки эффективности*  *использования средств бюджета муниципального*  *образования Моздокский район, направляемых*  *на капитальные вложения* |

Расчет интегральной оценки эффективности

инвестиционного проекта

Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип (назначение) проекта (по приложению №2 к настоящей Методике)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным

критериям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б1i) (или "Критерий не применим") | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1; 0 |  | Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |
| 2 | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития муниципального образования Моздокский район и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды | 1; 0 |  | Приводятся наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта |
| 3 | Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ | 1; 0 |  | Для инвестиционных проектов, включенных в муниципальные программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта.  Для инвестиционных проектов, не включенных в муниципальные программы, указываются либо реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта, а также реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территории муниципального образования Моздокский район |
| 4 | Необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий, отнесенных к предмету их ведения | 1; 0 |  | 1. Обоснование необходимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий, отнесенных к предмету их ведения.  2. Обоснование нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).  3. Обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).  4. Подтверждение отдела по управлению имуществом Администрации местного самоуправления Моздокского района отсутствия в казне муниципального образования Моздокский район объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается (в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность).  5. Обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды (в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность). |
| 5 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1; 0 |  | Указываются:  объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей аналогов в районе либо замещаемой импортируемой продукции;  объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей отечественной продукции (работ и услуг) |
| 6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета | 1; 0  Критерий не применим для объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности муниципального образования Моздокский район |  | 1. Указывается наименование муниципальной программы, в которую включен (планируется включить) инвестиционный проект.  2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника. |
| 7 | Наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений органов местного самоуправления о строительстве, приобретении в муниципальную собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | 1; 0  Критерий не применим для объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), не относящихся к муниципальной собственности муниципального образования Моздокский район |  | 1. Указываются наименование муниципальной программы, реализуемой за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район, дата ее утверждения.  2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений), подтверждающих решение участников проекта о его софинансировании с указанием намечаемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника. |
| 8 | Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования (за исключением инвестиционных проектов, подготовка обоснования инвестиций в строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (далее - обоснование инвестиций) для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной) | 1; 0  Критерий не применим к инвестиционным проектам, не использующим дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.  Критерий не применим к инвестиционным проектам, подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной |  | 1. Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.  2. Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу.  3. Обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.  4. В случае если критерий не применим в связи с тем, что подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, - реквизиты утвержденного обоснования инвестиций и заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций |
| 9 | Соответствие задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства (далее - задание на проектирование)  обоснованию инвестиций и заключению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций - в отношении объектов капитального строительства (в случае, если подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной) | 1; 0  Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.  Критерий не применим для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта не является обязательной |  | 1. Реквизиты утвержденного обоснования инвестиций.  2. Реквизиты заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.  3. Копию утвержденного задания на проектирование объекта капитального строительства.  4. Письмо, подписанное руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом), подтверждающее соответствие утвержденного задания на проектирование обоснованию инвестиций и заключению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.  5. В случае если подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации не является обязательной - ссылка на соответствующий федеральный закон (статьи, пункты и подпункты) |
| 10 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1; 0  Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств местного бюджета на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств местного бюджета.  Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества |  | 1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации).  2. В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется:  а) ссылка на соответствующие части и пункты [статьи 49](consultantplus://offline/ref=04F8D068F634E48F6A4ECAC06A2493E6AEDFD935E2B556B2F1AF3062993A03F19D80FA9B8FF7CB5B752EABC64057BF8E7B2EAED3A3C2z3m6J) Градостроительного кодекса Российской Федерации;  б) документальное подтверждение наличия согласования задания на разработку проектной документации с субъектом бюджетного планирования |
| 11 | Обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство | 1; 0  Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным [постановлением](consultantplus://offline/ref=04F8D068F634E48F6A4ECAC06A2493E6AEDFD933E9B756B2F1AF3062993A03F18F80A29489F6DD502261ED934Fz5m5J) Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации").  Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.  Критерий не применим в отношении объектов капитального строительства, подготовка обоснования инвестиций для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной |  | 1. Обоснование нецелесообразности и невозможности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования в случаях, установленных [статьей 48.2](consultantplus://offline/ref=04F8D068F634E48F6A4ECAC06A2493E6AEDFD935E2B556B2F1AF3062993A03F19D80FA9B8FFFC35B752EABC64057BF8E7B2EAED3A3C2z3m6J) Градостроительного кодекса Российской Федерации.  2. В случае если критерий не применим в связи с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования - реквизиты этой документации.  3. В случае если критерий не применим в связи с тем, что подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной - реквизиты утвержденного обоснования инвестиций и заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций |
|  | K1 = 11 | K1НП = |  | |
|  | Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч1 |  | | |

Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта

количественным критериям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б2i) | Весовой коэффициент критерия pi, % | Средневзвешенный балл (б2i) \* pi), % | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0 |  |  |  | Значения количественных показателей, результатов реализации проекта в соответствии с паспортом проекта |
| 2 | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1; 0,5; 0  Критерий не применим для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта является обязательной |  |  |  | 1. Основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого (или реализованного) в Российской Федерации (в соответствии с условиями)  2. Рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).  3. В случае если критерий не применим в связи с тем, что подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной - реквизиты утвержденного обоснования инвестиций и заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций |
| 3 | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 1; 0,5; 0 |  |  |  | Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) |
| 4 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд | 1; 0 |  |  |  | Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд |
| 5 | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1; 0,5; 0  Критерий не применим для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта является обязательной |  |  |  | 1. Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.  2. В случае если критерий не применим в связи с тем, что подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной - реквизиты утвержденного обоснования инвестиций и заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций |
| 6 | Учет выводов технологического и ценового аудита обоснования инвестиций о возможности оптимизации выбранных основных архитектурно-художественных, технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно-технических и иных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных и отделочных материалов, сокращения сроков и этапов строительства, стоимости строительства в целом и отдельных этапов | 1; 0  Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества. Критерий не применим для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта не является обязательной |  |  |  | 1. Копию утвержденного задания на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, согласованного с субъектом бюджетного планирования.  2. Письмо, подписанное руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом), подтверждающее учет в рамках утвержденного задания на проектирование выводов технологического и ценового аудита обоснования инвестиций о возможности оптимизации выбранных основных архитектурно-художественных, технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно-технических и иных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных и отделочных материалов, сокращения сроков и этапов строительства, стоимости строительства в целом и отдельных этапов.  3. В случае если подготовка обоснования инвестиций для конкретного объекта капитального строительства, входящего в такой инвестиционный проект, в соответствии с законодательством Российской Федерации не является обязательной, - ссылка на соответствующий федеральный закон (статьи, пункты и подпункты) |
|  | Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2 |  |  |  |  | |

Таблица 3

Расчет интегральной оценки эффективности

инвестиционного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |
| 1 | 2 | 3 |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1 |  | 0,2 |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2 |  | 0,8 |
| Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, Эинт |  | 1,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Главный распорядитель средств  местного бюджета | Фамилия, имя, отчество  (должность, подпись)  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

*Приложение №2*

*к Методике оценки эффективности*

*использования средств бюджета*

*муниципального образования*

*Моздокский район,*

*направляемых на капитальные вложения*

Значения весовых коэффициентов количественных критериев

в процентах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества: | | | | | | | |
| Для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта не является обязательной [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) и в случае приобретения объектов недвижимого имущества | | | | Для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта является обязательной [<\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF764660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | | | |
| Инвестиционный проект реализуется в рамках муниципальной программы [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | | Инвестиционный проект не включен в муниципальную программу [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | | Инвестиционный проект реализуется в рамках муниципальной программы [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | | Инвестиционный проект не включен в муниципальную программу [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | |
| социальные объекты [<\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF767660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | объекты производственного назначения [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF766660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | социальные объекты [<\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF767660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | объекты производственного назначения [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF766660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | социальные объекты [<\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF767660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | объекты производственного назначения [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF766660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | социальные объекты [<\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF767660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | объекты производственного назначения [<\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF766660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 40 [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 40 [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 40 [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 40 [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | - | - | - | - |
| 2.3 | Оценка вклада инвестиционного проекта в достижение целей и задач муниципальной программы (в случае реализации инвестиционного проекта в рамках муниципальной программы) | 10 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 10 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | - | - | 10 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 10 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | - | - |
| 2.4 | Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) | 10 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 8 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 20 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 18 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 10 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 8 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 20 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 18 [<\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF763660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) |
| 2.5 | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд [<\*\*\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF761660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 |
| 2.6 | Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта | 20 [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 18 [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 20 [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 18 [<\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF765660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | - | - | - | - |
| 2.7 | Учет выводов технологического и ценового аудита обоснования инвестиций о возможности оптимизации выбранных основных архитектурно-художественных, технологических, конструктивных и объемно-планировочных, инженерно-технических и иных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных и отделочных материалов, сокращения сроков и этапов строительства, стоимости строительства в целом и отдельных этапов | - | - | - | - | 60 [<\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF764660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 58 [<\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF764660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 60 [<\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF764660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) | 58 [<\*\*\*\*>](consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B13D159DA65368A338C70CB52B7E43E0C825B4E327A94549765D229132AF764660363D669FB8C4255695171C86AFDX4IEH) |
|  | Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<\*> Объекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды.

<\*\*> Объекты производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры национальной инновационной системы и другие.

<\*\*\*> [Критерии 2.2](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446F8A8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) и [2.6](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446FCA8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) применяются в случаях приобретения объектов недвижимого имущества или для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта не является обязательной. В этих случаях [критерий 2.7](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446FFA8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) не применяется.

<\*\*\*\*> [Критерий 2.7](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446FFA8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) применяется только для объектов капитального строительства в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка обоснования инвестиций для такого объекта является обязательной. В этом случае [критерии 2.2](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446F8A8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) и [2.6](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446FCA8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) не применяются.

<\*\*\*\*\*> [Критерии 2.3](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446FBA8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) и [2.4](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446FAA8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) применяются одновременно в случае реализации инвестиционного проекта в рамках муниципальной программы.

<\*\*\*\*\*> В случае если инвестиционный проект не включен в муниципальную программу, применяется только [критерий 2.4](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446FAA8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H). В данном случае используется значение весового критерия, указанного в скобочках. [Критерий 2.3](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EAE927D888530551162AD25511A763C73101520446FBA8333FFE5D7D689DFF67A56D1BE114FCf0v8H) в данном случае не применяется.

<\*\*\*\*\*\*> муниципальных нужд.

|  |
| --- |
| *Приложение №3*  *к Методике оценки эффективности*  *использования средств бюджета*  *муниципального образования*  *Моздокский район,*  *направляемых на капитальные вложения* |

Рекомендуемые количественные показатели,

характеризующие цель и результаты реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства | Количественные показатели: | | |
| характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующие конечные  результаты проекта | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения,  образования, культуры и спорта | | | |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и др.) | 1. Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену.  2. Общая площадь здания, кв. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности населения муниципального образования Моздокский район или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.  В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения | |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества | 1. Мощность объекта: количество мест.  2. Общая площадь здания, кв. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности муниципального образования Моздокский район или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта | |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и т.п.) | 1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда.  2. Общая площадь здания, кв. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности муниципального образования Моздокский район или входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта | |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | 1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.  2. Общая площадь здания, кв. м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Рост обеспеченности муниципального образования Моздокский район или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта | |
| Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых  помещений | | | |
| Жилые дома | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Полезная жилая площадь объекта, кв. м.  3. Количество квартир | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании Моздокский район или входящих в него поселениях, в процентах к количеству очередников до реализации проекта | |
| Административные здания | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Полезная  и служебная площадь объекта, кв. м | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника | |
| Строительство (реконструкция) объектов коммунальной  инфраструктуры и охраны окружающей среды | | | |
| Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений) | Мощность объекта:  объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта.  3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации | |
| Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО) | Мощность объекта:  объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет | |
| Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения | Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары.  3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн | |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.  2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и т.п.) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы.  3. Увеличение уровня газификации муниципального образования Моздокский район или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта | |
| Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов | Мощность объекта:  объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары | |
| Строительство (реконструкция) производственных объектов | | | |
| Производственные объекты | Мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах) | |
| Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной  системы | | | |
| Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий;  нанопроизводства;  автоматизированного проектирования;  производственно-экспериментальные базы и другие) | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники | |
| Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п.) | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов.  3. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах | |
| Строительство (реконструкция) объектов транспортной  инфраструктуры | | | |
| Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием;  магистральные трубопроводы) | 1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км.  2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.  4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.  5. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования |
| Мосты | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Эксплуатационная длина объекта, км.  3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | | 1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год.  2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.  3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |

|  |
| --- |
| *Приложение №4*  *к Методике оценки эффективности*  *использования средств бюджета*  *муниципального образования*  *Моздокский район,*  *направляемых на капитальные вложения* |

Сведения и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Стоимость и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения)/в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)  в том числе: | млн. руб. | / |
|  | строительно-монтажные работы  из них дорогостоящие работы и материалы |  | / |
|  | приобретение машин и оборудования  из них дорогостоящие машины и оборудование |  | / |
|  | приобретение объекта недвижимого имущества |  | / |
|  | прочие затраты |  | / |
| Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога | | | |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога | | | |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный распорядитель средств  местного бюджета | | Фамилия, имя, отчество  (должность, подпись)  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| *Приложение №3*  *к постановлению*  *Главы Администрации*  *местного самоуправления*  *Моздокского района*  *№2-Д от 09.01.2023 г.* | | |

Порядок

ведения реестра инвестиционных проектов,

получивших положительное заключение

об эффективности использования средств бюджета

муниципального образования Моздокский район,

направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.

4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения положительного заключения об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

5. Реестровая запись содержит следующие сведения:

а) номер записи;

б) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта;

в) значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя);

г) стоимость инвестиционного проекта: сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения, указанного в заключении, или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанная в ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (в тыс. рублей с одним знаком после запятой);

д) наименование организации заявителя, представившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

е) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица);

ж) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение);

з) реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в случаях, установленных [абзацем вторым пункта 22](consultantplus://offline/ref=008001E46C503CE4CA15361807ACE5211518EED0F8396B9BEE5933639D24FB2821FD7D45CB1EEAA5A25AB2C1441F2E9BB45B8C38C11020C4zC7CI) Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение, характер заключения - положительное или отрицательное).

6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в [пункте 4](#Par3) настоящего Порядка, со дня получения повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с [пунктом 22](consultantplus://offline/ref=008001E46C503CE4CA15361807ACE5211518EED0F8396B9BEE5933639D24FB2821FD7D45CB1EEAA5A35AB2C1441F2E9BB45B8C38C11020C4zC7CI) Правил.

7. Реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения, ведется отделом по экономическим вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района.