*Приложение №1*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№11-Д от 15.03.2019 г.*

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Разработка проектно-сметной документации для строительства,

капитального ремонта и реконструкции объектов

муниципальной собственности, расположенных на территории

муниципального образования – Моздокский район,

на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по экономическим вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Соисполнители программы | Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района, Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района, отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района; отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Администрации местного самоуправления Моздокского района. |
| Участники программы | МУП «Проектно-производственное бюро»  |
| Цели программы | - привлечение инвестиций в муниципальные образования;- строительство и реконструкция учреждений бюджетной сферы;- решение вопросов социально-экономического значения;- создания благоприятных и комфортных условий проживания жителей Моздокского района. |
| Задачи программы | - разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать, либо планируемые к строительству за счет получения государственных капитальных вложений;- получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства либо реконструкции. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Изготовление 13 проектно-сметных документаций с положительным заключением государственной экспертизы на объекты |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 этап, 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Бюджет МО – Моздокский район, затраты всего составят 8600,66 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 0 тыс. рублей;2019 год – 2256,6 тыс. рублей;2020 год – 4562,02 тыс. рублей;2021 год – 1349,8 тыс. рублей;2022 год - 432,24 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере образования Моздокского района на 4 объекта;Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере культуры Моздокского района на 2 объекта;Получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы в сфере ЖКХ Моздокского района на 7 объектов. |

*Приложение №2*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№11-Д от 15.03.2019 г.*

**Перечень**

**и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

|  |
| --- |
| Наименование Программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования – Моздокский район, на 2018-2022 годы» |
| Цели: - привлечение инвестиций в муниципальное образование;- строительство и реконструкция учреждений бюджетной сферы;- решение вопросов социально-экономического значения;- создания благоприятных и комфортных условий проживания граждан Моздокского района. |
| Задачи: - разработка проектно-сметной документации на объекты, которые планируется реконструировать либо к строительству за счет получения государственных капитальных вложений;- получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства либо реконструкции. |
| №п/п | Наименование Показателя (целевой индикатор) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора Программы | Исходные показателибазового года |
| 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **В сфере образования Моздокского района** |
| 1 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №7 г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | шт | - | - | 1 (начало проектирования) | 1(завершение проектирования) | - | нет |
| 2 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Реконструкция существующего здания, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, дом №30, принадлежащего Моздокскому Центру детского творчества (бывшая станции юных техников) под кванториум» | шт | - | 1 | - | - | - | нет |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания ДЮСШ №1 в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | шт | - | - | - | 1 | - | нет |
| 4 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №2 им. А.С. Пушкина г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания»» | шт | - | - | - | 1 | - | нет |
| **В сфере культуры** **Моздокского района** |
| 1 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания МБУДО «Моздокская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки, г. Моздок» | шт | - | - | 1 | - | - | нет |
| 2 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания детской художественной школы в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | шт | - | - | - | - | 1 | нет |
| **В сфере ЖКХ Моздокского района**  |
| 1 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Строительство водопроводной сети 1,9 км с бурением скважины в с. Елбаево, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | шт | - | - | 1 | - | - | нет |
| 2 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Строительство водопроводной сети 0,9 км с бурением скважины по ул. Элеваторная ст. Черноярская, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | шт | - | - | 1 | - | - | нет |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут с устройством канализационной насосной станции подачи сточных вод на очистку п. Садовый, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | шт | - | 1 | - | - | - | нет |
| 4 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут п. Притеречный, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | шт | - | 1 | - | - | - | нет |
| 5 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Реконструкция очистных сооружений ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | шт | - | 1 | - | - | - | нет |
| 6 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Строительство магистрального газопровода и строительство внутриплощадочных распределительных газовых сетей в с. Хурикау и с. Кусово, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | шт | - | 1 | - | - | - | нет |
| 7 | Наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на объект «Строительство магистрального газопровода и строительство внутриплощадочных распределительных газовых сетей в п. Л. Кондратенко, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | шт | - | - | 1 | - | - | нет |

*Приложение №3*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№11-Д от 15.03.2019 г.*

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **В сфере образования Моздокского района** |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №7 г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Управление образования АМС Моздокского района | 2021 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 450 | 196,58 |  |
| 2 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №7 г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Управление образования АМС Моздокского района | 2021 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  |  | 270,0 |  |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция существующего здания, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, дом №30, принадлежащего Моздокскому Центру детского творчества (бывшая станции юных техников) под кванториум» | Управление образования АМС Моздокского района | 2019 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  | 686,6 |  |  |  |
| 4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция существующего здания, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, дом №30, принадлежащего Моздокскому Центру детского творчества (бывшая станции юных техников) под кванториум» | Управление образования АМС Моздокского района | 2019 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  | 220,0 |  |  |  |
| 5 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания ДЮСШ №1 в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Управление образования АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 646,572 |  |  |
| 6 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания ДЮСШ №1 в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Управление образования АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 270,0 |  |  |
| 7 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №2 им. А.С. Пушкина г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания»» | Управление образования АМС Моздокского района | 2021 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  |  | 613,22 |  |
| 8 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №2 им. А.С. Пушкина г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания»» | Управление образования АМС Моздокского района | 2021 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  |  | 270,0 |  |
| **В сфере культуры Моздокского района** |
| 9 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания МБУДО «Моздокская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки, г. Моздок»  | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 70,0 |  |  |
| 10 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания МБУДО «Моздокская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки, г. Моздок» | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 20,0 |  |  |
| 11 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция здания детской художественной школы в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2022 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  |  |  | 362,24 |
| 12 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция здания детской художественной школы в г. Моздок, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2022 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  |  |  | 70,0 |
| **В сфере ЖКХ Моздокского района** |
| 13 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство водопроводной сети 1,9 км с бурением скважины в с. Елбаево, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район,  |  |  | 664,052 |  |  |
| 14 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство водопроводной сети 1,9 км с бурением скважины в с. Елбаево, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 70,0 |  |  |
| 15 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство водопроводной сети 0,9 км с бурением скважины по ул. Элеваторная ст. Черноярская, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 551,393 |  |  |
| 16 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство водопроводной сети 0,9 км с бурением скважины по ул. Элеваторная ст. Черноярская, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 70,0 |  |  |
| 17 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут с устройством канализационной насосной станции подачи сточных вод на очистку п. Садовый, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2019 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  | 420,0 |  |  |  |
| 18 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 100 м3/сут с устройством канализационной насосной станции подачи сточных вод на очистку п. Садовый, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2019 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  | 30,0 |  |  |  |
| 19 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут п. Притеречный, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2019 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  | 420,0 |  |  |  |
| 20 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство блочной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут п. Притеречный, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2019 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  | 30 |  |  |  |
| 21 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Реконструкция очистных сооружений ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  | 420 |  |  |  |
| 22 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Реконструкция очистных сооружений ст. Павлодольская, Моздокский район, Республика Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  | 30 |  |  |  |
| 23 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство распределительных газовых сетей в с. Хурикау и с. Кусово, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 680,0 |  |  |
| 24 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство распределительных газовых сетей в с. Хурикау и с. Кусово, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 270,0 |  |  |
| 25 | Изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство распределительных газовых сетей в п. Л. Кондратенко, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 530,0 |  |  |
| 26 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на объект «Строительство распределительных газовых сетей в п. Л. Кондратенко, Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания» | Отдел по экономическим вопросам АМС Моздокского района | 2020 | Бюджет муниципального образования - Моздокский район |  |  | 270,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 2256,6 | 4562,02 | 1349,8 | 432,24 |